**PROGRAM ZA INTEGRISANI RAZVOJ KORIDORA RIJEKA SAVA I DRINA ZA BOSNU I HERCEGOVINU (BOSNIA AND HERZEGOVINA**

**SAVA AND DRINA RIVERS CORRIDORS INTEGRATED DEVELOPMENT PROGRAM)**

**P168862**

**PLAN ZA PREUZIMANJE OBAVEZA ZA ŽIVOTNU SREDINU I SOCIJALNA PITANJA (ENVIRONMENTAL AND SOCIAL COMMITMENT PLAN - ESCP)**

**5. februar 2020. godine/juli 2022. godine**

**PLAN ZA PREUZIMANJE OBAVEZA ZA ŽIVOTNU SREDINU I SOCIJALNA PITANJA (ENVIRONMENTAL AND SOCIAL COMMITMENT PLAN)**

1. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine (BiH) će implementirati Program integrisanog razvoja koridora rijeka Sava i Drina (Projekt), uz učešće Ministarstva komunikacija i prometa (državni nivo), Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske (RS), Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlade Brčko Distrikta (BD), te odgovarajućih jedinica za implementaciju projekata (Project Implementation Units - PIU) na državnom nivou I u RS, FBiH i BD. Međunarodna banka za obnovu i razvoj (u daljem tekstu Banka) saglasila se da obezbijedi finansiranje za Projekt.
2. Vijeće ministara BiH će sprovesti materijalne mjere i radnje kako bi se Projekat realizovao u skladu sa Standardima za životnu sredinu i socijalna pitanja (Environmental and Social Standards - ESS). Ovim Planom za preuzimanje obaveza za životnu sredinu i socijalna pitanja (Environmental and Social Standards - ESCP) utvrđuju se materijalne mjere i radnje, svi konkretni dokumenti ili planovi, kao i vremenski raspored za svaki od njih.
3. Vijeće ministara BiH će takođe poštovati odredbe svih drugih dokumenata o životnoj sredini i socijalnim pitanjima (Environmental and Social – E&S) koji se zahtijevaju u Okviru za životnu sredinu i socijalna pitanja (Environmental and Social Framework - ESF) i na koje se poziva u ovom planu ESCP, kao što su Planovi upravljanja životnom sredinom i socijalnim pitanjima (Environmental and Social Management Plans - ESMP), Akcioni planovi preseljenja (Resettlement Action Plans - RAP), Program za upravljanje radom (Labor Management Program - LMP) i Plan angažmana interesnih strana (Stakeholder Engagement Plan - SEP) i rokove navedene u tim dokumentima za E&S.
4. Vijeće ministara BiH je odgovorno za ispunjavanje svih zahtjeva plana ESCP čak i kada implementaciju konkretnih mjera i radnji sprovodi Ministarstvo, agencija ili jedinica na koju se poziva u tački 1 u prethodnom dijelu teksta.
5. Vijeće ministara BiH će pratiti implementaciju materijalnih mjera i radnji navedenih u ovom planu ESCP i izvještavati Banku u skladu sa zahtjevima plana ESCP i uslova pravnog sporazuma, a Banka će sprovoditi monitoring i implementaciju i ocjenjivati napredak i završetak materijalnih mjera i radnji tokom implementacije Projekta.
6. Prema dogovoru Banke i Vijeća ministara BiH, ovaj plan ESCP se može revidirati s vremena na vrijeme tokom implementacije Projekta, kako bi odražavao prilagodljivo upravljanje promjenama Projekta i nepredviđenim okolnostima ili kao odgovor na procjenu učinka Projekta koja se provodi u okviru samog plana ESCP. U takvim okolnostima, Vijeće ministara BiH će se sa Bankom dogovoriti o promjenama i ažurirati ESCP kako bi odražavao takve promjene. Sporazum o izmjenama plana ESCP će biti dokumentovan razmjenom potpisanih pisama između Banke i Vijeća ministara BiH. Vijeće ministara BiH će bez odlaganja objaviti ažurirani plan ESCP.
7. Ako promjene Projekta, nepredviđene okolnosti ili učinak Projekta rezultuju promjenama rizika i uticaja tokom implementacije Projekta, Vijeće ministara BiH će po potrebi obezbijediti dodatna sredstva za implementaciju radnji i mjera za rješavanje takvih rizika i uticaja, što može uključivati uticaje na životnu sredinu, zdravlje i bezbjednost ili rizike vezane za rad.
8. Skup dokumenata koji će voditi daljnji due diligence pregled E&S pitana tokom implementacije pod-projekta na osnovu Okvira E&S WB iz 2018. godine, uključujući (ii) ovaj ESCP, (ii) Okvir upravljanja životnom sredinom i socijalnim pitanjima, (iii) Plan angažmana interesnih strana, (iv) Okvir politike raseljavanja i (v) Plan upravljanja radom, objelodanjeni su javnosti u tri zemlje. Dokumenti su objavljeni xx. marta 2023. godine, a javna rasprava je održana xx. marta 2023. godine u Sarajevu i Brčkom.

| **MATERIJALNE MJERE I RADNJE**  | **VREMENSKI OKVIR** | **ODGOVORNI ENTITET / NADLEŽNA INSTITUCIJA**  |
| --- | --- | --- |
| **MONITORING I IZVJEŠTAVANJE** |
| A | **REDOVNO IZVJEŠTAVANJE**Pripremati i dostavljati Banci redovne izvještaje o monitoringu učinka Projekta na životnu sredinu, socijalna pitanja, zdravlje i sigurnost (environmental, social, health and safety - ESHS), uključujući, ali ne ograničavajući se na implementaciju plana ESCP, status pripreme i implementacije dokumenata o E&S koji su potrebni prema planu ESCP, aktivnosti angažovanja interesnih strana, funkcionisanje mehanizma(mehanizama) za pritužbe. | Polugodišnje u toku cijele implementacije projekta.  | Jedinica PIU Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Jedinica za implementaciju međunarodnih projekata Brčko Distrikta (I/PIU), te Jedinica PIU Ministarstva komunikacija i prometa BiH  |
| B | **INCIDENTI I NESREĆNI SLUČAJEVI**Bez odlaganja obavijestiti Banku o svakom incidentu ili nesrećnom slučaju u vezi s Projektom koji ima, ili je vjerovatno da će imati značajan negativan uticaj na životnu sredinu, pogođene zajednice, javnost ili radnike, uključujući bilo koje slučajno izlivanje koje može uzrokovati zagađenje zemljišta/vode, pitanja eksproprijacije, nesrećne slučajeve u koje su uključeni radnici ili pripadnici pogođenih zajednica, pitanja rada, itd. Navesti dovoljno pojedinosti u vezi sa incidentom ili nesrećnim slučajem, navodeći hitne mjere koje su preduzete ili koje se planiraju poduzeti za rješavanje istog, i sve informacije koje daju bilo koji izvođač i nadzorni subjekt, prema potrebi. Nakon toga, na zahtjev Banke, sačiniti izvještaj o incidentu ili nesrećnom slučaju i predložiti mjere za sprječavanje njegovog ponavljanja. | Obavijestiti Banku u roku od 48 sati nakon saznanja o incidentu ili nesrećnom slučaju.Izvještaj se dostavlja u roku prihvatljivom za Banku, prema zahtjevu. | Jedinica PIU Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Jedinica za implementaciju međunarodnih projekata Brčko Distrikta (I/PIU), te Jedinica PIU Ministarstva komunikacija i prometa BiH  |
| C | **IZVEŠTAJI IZVOĐAČA**Osigurati kroz Zahtjeve poslodavca da Izvođači dostavljaju tromjesečne izvještaje o napretku Jedinici za implementaciju projekta o učinku u odnosu na ESHS, kao što je navedeno u planovima ESMP specifičnim za lokaciju. Takve izvještaje bi Zajmoprimac dostavljao Banci na zahtjev.  | Izvođači će podnositi izvještaje jedinicama PIU na tromjesečnoj osnovi.Zajmoprimac će dostavljati Banci na zahtjev.  | Jedinica PIU Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Jedinica za implementaciju međunarodnih projekata Brčko Distrikta (I/PIU), te Jedinica PIU Ministarstva komunikacija i prometa BiH  |
| **ESS 1: OCJENA I UPRAVLJANJE RIZICIMA I UTICAJIMA PO ŽIVOTNU SREDINU I SOCIJALNA PITANJA**  |
| 1.1 | **ORGANIZACIONA STRUKTURA**Uspostaviti organizacionu strukturu (PIU) sa kvalifikovanim osobljem za podršku upravljanju rizicima po životnu sredinu i socijalna pitanja Projekta. Jedinice PIU FBiH i I/PIU Brčko će zadržati svog imenovanog stručnjaka za životnu sredinu i socijalna pitanja i angažovati dodatnu podršku ako bude potrebno.Jedinice PIU će komunicirati sa timom Svjetske banke o dodatnom angažovanju stručnjaka za zaštitu i na radu zdravlje, službenika za vezu, stručnjaka za angažovanje interesnih strana i druge dodatne podrške koja nije potrebna na puno radno vrijeme. Projektni zadaci (TOR) za takvo zapošljavanje će biti pripremljeni i odobriće ih tim Svjetske banke.  | Prije Efektivnosti.Organizacionu strukturu, uključujući specijalističku, treba održavati u toku cijele implementacije projekta. U toku cijele implementacije projekta. | Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Jedinica I/PIU Brčko i Jedinica PIU Ministarstva komunikacija i prometa BiH  |
| 1.2 | **OCJENA ŽIVOTNE SREDINE I SOCIJALNIH PITANJA** Implementirati Okvir upravljanja životnom sredinom i socijalnim pitanjima (ESMF), Okvir preseljenja (RPF), Plan angažmana interesnih strana (SEP) i Proceduru upravljanja radom (LMP) koji su pripremljeni za Projekt, na način prihvatljiv za Banku. Ažurirati dokumente ako i kada bude potrebno. | Revidirani ESMF, RPF, LMP i SEP su finalizovani i objavljeni prije procjene AF.Sve revizije tokom implementacije, ukoliko budu potrebne, biće prethodno dogovorene sa timom Banke.  | Jedinica PIU Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Jedinica za implementaciju međunarodnih projekata Brčko Distrikta (I/PIU), Jedinica PIU Ministarstva komunikacija i prometa BiH  |
| 1.3 | **ALATI I INSTRUMENTI ZA UPRAVLJANJE** Pregledati bilo koji predloženi pod-projekt u skladu sa okvirom ESMF pripremljenim za Projekt, a nakon toga izraditi, usvojiti i implementirati Studiju o procjeni uticaja na životnu sredinu i socijalna pitanja (Environmental and Social Impact Assessment Study - ESIA studija) ili Plan upravljanja životnom sredinom i socijalnim pitanjima (ESMP), prema potrebi, na način prihvatljiv za Banku. U slučaju pod-projekta uklanjanja mina sa desne obale rijeke Save, plan ESMP će prije njegove implementacije odobriti stručnjak za životnu sredinu i socijalna pitanja Svjetske banke. | Studije ESIA ili planovi ESMP specifični za lokaciju biće pripremljeni prije pokretanja tenderskog procesa za izgradnju određenog pod-projekta. Planovi ESMP specifični za lokaciju će biti sastavni dio tenderske dokumentacije. Za dokumente će se zahtijevati prethodni pregled i odobrenje Banke prije pokretanja tenderskog procesa za odgovarajući pod-projekat. Nakon što budu odobreni, instrumenti se moraju primjenjivati u toku cijele implementacije pod-projekta. | Jedinica PIU Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Jedinica za implementaciju međunarodnih projekata Brčko Distrikta (I/PIU), Jedinica PIU Ministarstva komunikacija i prometa BiH  |
| 1.4 | **UPRAVLJANJE IZVOĐAČIMA**Uključiti relevantne aspekte plana ESCP, uključujući relevantne dokumente i/ili planove za E&S (npr. generički ili specifični plan ESMP) i Procedure upravljanja radom, u ESHS specifikacije dokumentacije nabavke sa izvođačima. Nakon toga osigurati da izvođači poštuju ESHS specifikacije svojih odgovarajućih ugovora. | Prije pripreme dokumentacije za nabavke.Nadgledati izvođače u toku cijele implementacije projekta. | Jedinica PIU Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Jedinica za implementaciju međunarodnih projekata Brčko Distrikta (I/PIU), Jedinica PIU Ministarstva komunikacija i prometa BiH  |
| **ESS 2: RAD I USLOVI RADA**  |
| 2.1 | **PROCEDURE ZA UPRAVLJANJE RADOM** Implementirati procedure upravljanja radom (Labor Management Procedures - LMP) koje su razvijene za Projekt. Ažurirati dokument kada i ako bude potrebno. | LMP je pripremljen, objavljen i usvojen prije procjene Projekta. Dokument će biti ažuriran ako i kada bude potrebno i implementiran tokom cijelog trajanja Projekta. | Jedinica PIU Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Jedinica za implementaciju međunarodnih projekata Brčko Distrikta (I/PIU), Jedinica PIU Ministarstva komunikacija i prometa BiH  |
| 2.2 | **MEHANIZAM ZA PRITUŽBE ZA RADNIKE NA PROJEKTU** Uspostaviti mehanizam za pritužbe za radnike na Projektu, održavati ga i upravljati njim, kako je opisano u planu LMP i u skladu sa Standardom ESS2.  | Mehanizam za pritužbe je operativan prije angažmana radnika na Projektu i održava se u toku cijele implementacije projekta. | Jedinica PIU Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Jedinica za implementaciju međunarodnih projekata Brčko Distrikta (I/PIU), Jedinica PIU Ministarstva komunikacija i prometa BiH Izvođač |
| 2.3 | **MJERE ZDRAVLJA I ZAŠTITE NA RADU (OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY - OHS)** Implementirati mjere zaštite na radu, zdravlja i sigurnosti (OHS) navedene u (a) generičkom planu ESMP priloženom uz okvir ESMF koji je pripremljen za ovaj Projektili(b) planu ESMP specifičnom za lokaciju koji će se pripremiti za određene pod-projekte, | Identičan vremenski okvir kao za implementaciju plana ESMP. | Jedinica PIU Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Jedinica za implementaciju međunarodnih projekata Brčko Distrikta (I/PIU), Jedinica PIU Ministarstva komunikacija i prometa BiH Izvođač |
| **ESS 3: EFIKASNO KORIŠTENJE RESURSA I SPRJEČAVANJE ZAGAĐENJA I UPRAVLJANJE ZAGAĐENJEM**  |
| 3.1 | **EFIKASNO KORIŠTENJE RESURSA I SPRJEČAVANJE ZAGAĐENJA I UPRAVLJANJE ZAGAĐENJEM:** Implementirati mjere za efikasno korištenje resursa i sprječavanje zagađenja i upravljanja zagađenjem navedene u(a) generičkom planu ESMP priloženom uz okvir ESMF koji je pripremljen za ovaj Projektili(b) planu ESMP specifičnom za lokaciju koji će se pripremiti za određene pod-projekte,po potrebi. | Identičan vremenski okvir kao za implementaciju plana ESMP. | Jedinica PIU Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Jedinica za implementaciju međunarodnih projekata Brčko Distrikta (I/PIU), Jedinica PIU Ministarstva komunikacija i prometa BiH  |

|  |
| --- |
| **ESS 4: ZDRAVLJE I BEZBJEDNOST ZAJEDNICE**  |
| 4.1 | **ZDRAVLJE I BEZBJEDNOST ZAJEDNICE:** Implementirati mjere zdravlja i bezbjednosti zajednice navedene u(a) generičkom planu ESMP priloženom uz okvir ESMF koji je pripremljen za ovaj Projektili(b) planu ESMP specifičnom za lokaciju koji će se pripremiti za određene pod-projekte,prema potrebi i uz integraciju mjera zdravlja i bezbjednosti zajednice, kako je navedeno u okviru ESMF.Sprovesti konsultacije u skladu sa planom SEP pripremljenim za ovaj Projekt. | Identičan vremenski okvir kao za implementaciju plana ESMP. | Jedinica PIU Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Jedinica za implementaciju međunarodnih projekata Brčko Distrikta (I/PIU), Jedinica PIU Ministarstva komunikacija i prometa BiH Izvođač |

|  |
| --- |
| **ESS 5: OTKUP ZEMLJIŠTA, OGRANIČENJA KORIŠTENJA ZEMLJIŠTA I NEDOBROVOLJNO PRESELJENJE** |
| 5.1 | **PLANOVI PRESELJENJA:** Pripremiti, usvojiti i implementirati planove preseljenja (resettlement plans - RAP) u skladu sa standardom ESS5 i u skladu sa zahtjevima Okvira za preseljenje (Resettlement Framework - RPF) koji je pripremljen za Projekt, a nakon toga usvojiti i implementirati odgovarajuće planove RAP prije izvođenja povezanih aktivnosti, na način prihvatljiv za Banku.  | Planovi RAP dostavljeni na odobrenje Banke i, nakon što su odobreni, implementirani prije početka projektnih aktivnosti koje uključuju otkup zemljišta i preseljenje. | Jedinica PIU Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Jedinica za implementaciju međunarodnih projekata Brčko Distrikta (I/PIU), Jedinica PIU Ministarstva komunikacija i prometa BiH Izvođač |
| 5.2 | **MEHANIZAM ZA PRITUŽBE**Implementirati mehanizam za pritužbe (grievance mechanism - GM) za rješavanje pritužbi u vezi sa preseljenjem kako je opisano u RPF i SEP pripremljenim za ovaj projekt.  | GM će biti uspostavljen prije početka aktivnosti preseljenja i implementiran tokom cijelog Projekta  | Jedinica PIU Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Jedinica za implementaciju međunarodnih projekata Brčko Distrikta (I/PIU), Jedinica PIU Ministarstva komunikacija i prometa BiH  |
| **ESS 6: OČUVANJE BIOLOŠKE RAZNOLIKOSTI I ODRŽIVO UPRAVLJANJE ŽIVIM PRIRODNIM RESURSIMA** |
| 6.1 | **RIZICI I UTICAJI NA BIOLOŠKU RAZNOLIKOST**: Pregledati svaki predloženi pod-projekat u skladu sa okvirom ESMF pripremljenim za Projekat, i, prema potrebi, izraditi, usvojiti i implementirati samostalni Plan upravljanja biološkom raznolikošću, ili posebne mjere koje treba uključiti u planove ESMP specifične za lokaciju, na način prihvatljiv za Banku. | Podnijeti na prethodno odobrenje Banke prije izgradnje bilo kakvih objekata koji mogu uticati na biološku raznolikost.Nakon odobrenja, mjere i/ili plan se moraju implementirati za određeni pod-projekat, kao i za sve druge pod-projekte kako bude relevantno u toku cijele implementacije projekta. | Jedinica PIU Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Jedinica za implementaciju međunarodnih projekata Brčko Distrikta (I/PIU), Jedinica PIU Ministarstva komunikacija i prometa BiH Izvođač |
| **ESS 7: DOMORODAČKI NARODI – PODSAHARSKE ISTORIJSKI NEDOVOLJNO OPSLUŽENE TRADICIONALNE LOKALNE ZAJEDNICE**  |
| 7.1 | Trenutno nije relevantno za projekt |  |  |
| **ESS 8: KULTURNA BAŠTINA**  |
| 8.1 | **SLUČAJNI NALAZI:** Implementirati mjeru ublažavanja za slučajne nalaze kako je definisano u (a) generičkom planu ESMP priloženom okviru ESMF pripremljenom za ovaj projekt ili (b) planu ESMP specifičnom za lokaciju koji će se pripremiti za određene pod-projekte, prema potrebi. | U toku cijele implementacije pod-projekta | IzvođačJedinica PIU Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Jedinica za implementaciju međunarodnih projekata Brčko Distrikta (I/PIU), Jedinica PIU Ministarstva komunikacija i prometa BiH |

|  |
| --- |
| **ESS 9: FINANSIJSKI POSREDNICI**  |
| 9.1 | Trenutno nije relevantno za projekt |  |  |
| **ESS 10: ANGAŽMAN INTERESNIH STRANA I OBJELODANJIVANJE INFORMACIJA**  |
| 10.1 | **PRIPREMANJE I IMPLEMENTACIJA PLANA ANGAŽMANA INTERESNIH STRANA** Implementirati Plan angažovanja interesnih strana (SEP) pripremljen za ovaj projekat. Ažurirati SEP ako i kada bude potrebno.  | U toku cijele implementacije projekta | Jedinica PIU Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Jedinica za implementaciju međunarodnih projekata Brčko Distrikta (I/PIU), Jedinica PIU Ministarstva komunikacija i prometa BiH |
| 10.2 | **MEHANIZAM ZA PRITUŽBE PROJEKTA**: Pripremiti, usvojiti, održavati i upravljati mehanizmom za pritužbe, kako je opisano u planu SEP pripremljenom za ovaj projekt. | U toku cijele implementacije projekta | Jedinica PIU Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Jedinica za implementaciju međunarodnih projekata Brčko Distrikta (I/PIU), Jedinica PIU Ministarstva komunikacija i prometa BiH |
| **PODRŠKA ZA KAPACITET (OBUKA)** |
| CS1 | Obuka za osoblje jedinica PIU o implementaciji ESMF, RPF, SEP, LMP, specifičnih planova ESMP, RAP, itd. pripremljenih u okviru projekta. |  Prije efektivnosti  | Konsultanti angažovani da pripreme dokumentaciju za due diligence pregled. |